## ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku

## ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk

## tel. 23 692 17 79

## fax. 23 692 17 79

www.pwikpultusk.bip.org.pl

## e-mail: pwik@pultusk.home.pl

## NIP 568-000-04-37

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## NA

## „INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieści Pułtusk”

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 1 i 39

## USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

## (Dz. U z 2015r. poz. 2164, ze zm.)

# ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"

## Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych

## w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

## Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

## Miejsce ogłoszenia o przetargu:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych

2. Strona internetowa Zamawiającego – www.pwikpultusk.bip.org.pl

3. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń, ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk.

| Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § 1 | Nazwa oraz adres Zamawiającego |  |  |  |
| § 2 | Tryb udzielenia zamówienia |  |  |  |
| § 3 | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| § 4 | Termin wykonania zamówienia |  |  |  |
| § 5 | Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p. |  |  |  |
| § 6 | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia |  |  |  |
| § 7 | Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami |  |  |  |
| § 8 | Wymagania dotyczące wadium |  |  |  |
| § 9 | Termin związania ofertą |  |  |  |
| § 10 | Opis sposobu przygotowywania ofert |  |  |  |
| § 11 | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |  |  |  |
| § 12 | Opis sposobu obliczenia ceny |  |  |  |
| § 13 | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |  |  |  |
| § 14 | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |  |  |  |
| § 15 | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |  |  |  |
| § 16 | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach |  |  |  |
| § 17 | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia |  |  |  |
| § 18 | Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych |  |  |  |
| § 19 | Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień |  |  |  |
| § 20 | Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie |  |  |  |
| § 21 | Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego |  |  |  |
| § 22 | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych |  |  |  |
| § 23 | Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną |  |  |  |
| § 24 | Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot |  |  |  |
| § 25 | Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom |  |  |  |
| § 26 | Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom |  |  |  |
| § 27 | Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej |  |  |  |
| § 28 | Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy p.z.p. |  |  |  |
| §29 | Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia |  |  |  |
| § 30 | Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy p.z.p., wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy p.z.o. |  |  |  |
| § 31 | Załączniki |  |  |  |
|  | Oferta |  |  |  |
| 1 | Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i 1b p.z.p. |  |  |  |
| 2 | Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 p.z.p. |  |  |  |
| 3 | Wykaz osób |  |  |  |
|  | Wzór umowy |  |  |  |

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku

## ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk

## tel. 23 692 17 79

## fax. 23 692 17 79

www.pwikpultusk.bip.org.pl

## e-mail: pwik@pultusk.home.pl

## NIP 568-000-04-37

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy p.z.p. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu tj. zarządzanie, koordynacja i rozliczanie dla całego zakresu zadania inwestycyjnego pn.: „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe za poszczególne etapy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie opłacone przez Zamawiającego na podstawie faktur częściowych, wystawianych w sposób następujący:

- za weryfikacje dokumentacji projektowej oraz udział w pracach komisji przetargowej - 2% całkowitego wynagrodzenia, które zostanie zapłacone po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

- z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Zamawiający zapłaci za zakończone etapy robót budowlanych proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, lecz łącznie nie więcej niż 80 % wynagrodzenia całkowitego,

- po końcowym rozliczeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu Zamawiający zapłaci Wykonawcy pozostałą część wynagrodzenia całkowitego.

- 4. Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p. wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 30% osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, ze zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu  poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa wyżej. Kopia umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy

6. KOD CPV – 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 71247000–1   Nadzór nad robotami budowlanymi, 71540000-5    Usługi zarządzania budową, 71521000-6    Usługi nadzorowania placu budowy

- 71630000-3    Usługi kontroli i nadzoru technicznego.

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania Umowy przez czas realizacji robót przez wyłonionych Wykonawców robot budowlanych i dostawców urządzeń  i rozliczenia końcowego Kontraktu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia raportu końcowego z zastrzeżeniem obowiązków w okresach rękojmi. Planowany okres realizacji Inwestycji do 31.08.2020r.

## § 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy wykaże, że wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe – wykaz osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c Pozostałe warunki każdy z Wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie.

5. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w §6 ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4.

6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wykonawcy wyrażą zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego.

9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia Wykonawcy wynikających z art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p.

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego: - „Oferty”.

- Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia: - oświadczenia– załącznik nr 1 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3 dot. podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje:

a) Kierownikiem Zespołu – posiadającym doświadczenie w zarządzaniu kontraktami, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  składania ofert pełniła funkcję Inżyniera lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego lub kierownika Projektu jako przedstawiciel wykonawcy, przy co najmniej jednym kontrakcie o wartości nadzorowanych robót budowlanych co najmniej 2 mln zł,

b) Inspektorem Nadzoru:

- specjalista w zakresie robót sanitarnych  - spełniający następujące wymagania – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa  (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz min. 3 lata doświadczenia zawodowego,

– specjalista w zakresie robót elektrycznych  - spełniający następujące wymagania – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa  (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz min. 3 lata doświadczenia zawodowego,

- specjalista w zakresie robót drogowych - spełniający następujące wymagania – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz min. 3 lata doświadczenia zawodowego,

c) Projektantem - specjalista w zakresie robót sanitarnych  - spełniający następujące wymagania – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa  (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz min. 3 lata doświadczenia zawodowego,

d) Specjalistą ds. obmiarów i rozliczeń, spełniający następujące wymagania: co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty zajmującego się łącznie: kosztorysowaniem, obmiarami i rozliczeniem Kontraktu.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez poszczególne osoby, jeśli spełniają one wymogi Zamawiającego.

2) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej  200.000,00 zł.

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 9 polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

11. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

## § 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych: Jacek Elak

w sprawach formalnych: Agnieszka Wądolna.

§ 8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 9. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert.

§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dot. odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.

6. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.

8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.).

10. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

12. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

14. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.

15. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

16. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.

17. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

18. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.

19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiających przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, tj.: opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem, nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). Nie otwierać przed 30.06.2017 roku, godz. 14:00.

20. Oferta powinna być zapakowana tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejscem składania ofert jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku, ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk, sekretariat.

- Terminem składania ofert jest dzień 30.06.2017r. godzina 13:30.

- Miejscem otwarcia ofert jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku, ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk.

- Terminem otwarcia ofert jest dzień 30.06.2017r. godzina 14:00.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny

- 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

- 2. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru – usług – podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/ podatku akcyzowego, należy do Wykonawcy.

## 3. Cena brutto oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki poniżej 0,5 pomija się a końcówki 0,5 i powyżej   zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).

## 4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego,

czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – na tę okoliczność Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie uznany, że oferta  złożona przez Wykonawcę nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

§ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:: kryterium cena - waga 100 %.

5. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Punkty będą przyznawane według następującej zasady:

Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w ocenianym kryterium.

§ 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w  zakresie:

1) terminu wykonania usługi w przypadku:

a) wydłużenia procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy/roboty dla Projektu,

b) podpisania aneksu z Wykonawcą dostaw/robót budowlanych przedłużającego termin wykonania,\

c) podpisania aneksu  do umowy o dofinansowanie projektu,

d) wystąpienia siły wyższej,

2) wynagrodzenia i płatności w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli jest ona wynikiem zmiany powszechnie obowiązującej,

b) zmiany kolejności wykonania części umowy bądź rezygnacji z jej realizacji,

c) zmiany umowy o dofinansowanie projektu

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej brutto w następujących formach:

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy

Bank PEKAO S.A. Oddział w Pułtusku, 12 1240 5309 1111 0000 5046 4663

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. poz. 359),

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie

zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy stanowi część II SIWZ.

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie podzielił zamówienie na zadania i nie dopuszcza składania ofert częściowych j.n.:

Zamawiający rozstrzygnie postępowanie o zamówienie publiczne, gdy wpłynie co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta.

§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

## § 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,

## jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## § 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

## www.pwikpultusk.bip.org.pl       pwik@pultusk.home.pl

## § 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

## § 23.  Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## § 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

## jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.

## § 25.  Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

## Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

## § 26.  Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

## Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

## § 27.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

## Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## § 28.  Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3 a i ust. 4 ustawy p.z.p.

Wymagania dot. art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p. zostały określone w §3 ust. 5 SIWZ.

## Wymagania w zakresie art. 29 ust. 4 - nie dotyczy.

## § 29.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

## Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

## § 30.  Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy p.z.p., wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy p.z.p.

## Nie dotyczy.

## § 31.  Załączniki

Oferta

1. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i ust. 1b - załącznik nr 1

2. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 p.z.p. - załącznik nr 2

3 Wykaz osób – załącznik nr 3

Wzór umowy – część II

Opis przedmiotu zamówienia – część III

Wykonawca:

nazwa   ..............................................................................................

adres    ul. .................................................... 	miejscowość ..........................................

kod pocztowy ......-.......... 	województwo ......................................

REGON ............................................................... 	NIP .......................................................

tel. ......................................................................	fax. .......................................................

Internet: http:// ...................................................	e-mail ......................................

O  F  E  R  T  A

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na :

## „INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieści Pułtusk”

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową

Netto ……………….. zł, VAT ……..% w kwocie ………………. zł, ……………… zł brutto:

(słownie:…………………………………………………………………………………zł. brutto)

Oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia,

- Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia,

- Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ww. ustawy.

- Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w formie przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Zapoznaliśmy się i akceptujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelką dokumentację i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Akceptujemy termin związania ofertą.

- Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców w zakresie ............../*.

- Jestem/nie jestem małym przedsiębiorcą/*

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

- Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

Integralną częścią oferty są załączniki:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Na ..........  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

........................... dnia............2017r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy p.z.p.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

## „INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieści Pułtusk”

oświadczamy, że spełniamy warunek dotyczący:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………..........………………………………….......

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 2

................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 24 ust. 1  ustawy p.z.p.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

## „INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieści Pułtusk”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu (brak podstaw) z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.).

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Oświadczenie dot. podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..…………………......., na którego/uch zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Oświadczenie dot. podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..…………………......., będący/e podwykonawcą/ami w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 3

................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

## „INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieści Pułtusk”

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie; nazwa, numer i data wydania uprawnień) | Doświadczenie w pracy zawodowej | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

CZĘŚĆ II SIWZ

UMOWA Nr .../2017 - wzór

zawarta w dniu  ........2017r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku

z siedzibą: ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk

## NIP 568-000-04-37

## Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157759, kapitał zakładowy: 7.579.700,00 zł

reprezentowaną przez:

………………

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Firmą: .........

z siedzibą: ............

wpisaną do.......................................

NIP .........

reprezentowaną przez:

..................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot na podstawie art. 11 ust. 8 i przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.).

§ 1

- 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn: „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk” w  ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ze swoją ofertą z dnia ............

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę ryczałtową w wysokości : …………………...zł brutto (słownie: …………………………………………………….……). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem §9.

3. Ustalone w sposób określony w ust. 2 i ust. 3 wynagrodzenie Wykonawcy, wypłacane będzie w następujący sposób:

1) za weryfikację dokumentacji projektowej oraz udział w pracach komisji przetargowej - 2% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, które zostanie zapłacone po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

2) z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Zamawiający zapłaci za zakończone etapy robót budowlanych proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, lecz łącznie nie więcej niż 80 % wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ust. 2,

3) po końcowym rozliczeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu Zamawiający zapłaci Wykonawcy pozostałą część wynagrodzenia całkowitego określonego w  ust. 2.

Harmonogram płatności określa załącznik do niniejszej umowy, który winien być zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym Wykonawcy robót budowlanych, co oznacza, iż wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu będzie płatne jednocześnie z odpowiadającą mu fakturą Wykonawcy robót budowlanych, przedstawioną do zapłaty, w wysokości proporcjonalnej do wartości tej faktury VAT. Sporządzenie niniejszego harmonogramu płatności dla Inżyniera Kontraktu nastąpi po uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Wykonawcy robót budowlanych. Za okres zawieszenia lub przerwy w wykonaniu niniejszej Umowy Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie nie będzie przysługiwało.

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy możliwe będzie w formie faktur przejściowych wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę robót budowlanych. Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wraz z miesięcznym raportem. W przypadku braku przekazania środków na konto Zamawiającego przez Instytucję Współfinansującą zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek.

5.  Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami lub z udziałem podwykonawców w zakresie ….

6. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

7. Powierzenie podwykonawcom robót określonych w ust. 6 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

8. Przelew (cesja) wierzytelności i przejęcie długu z tytułu niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych faktur:

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionymi przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

2) dowody realizacji zobowiązań wobec podwykonawców, o których mowa w pkt 1,

3) oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy, wynikającymi z zawartej z nimi umowy.

10. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 9 pkt 2 Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunek podwykonawców jego należności w wysokości odpowiadającej zadłużeniu Wykonawcy wobec podwykonawców wynikającego z faktur, o których mowa w ust. 9 pkt 1.

§ 2

Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w terminie od daty podpisania umowy do …………. r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia z najwyższą starannością.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w dokumentach wewnętrznych Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca, obowiązki wymagające współpracy z Zamawiającym wykonywał będzie w  godzinach pracy Zamawiającego.

§ 4

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

2. Do bieżących kontaktów związanych realizacją niniejszej umowy Strony wyznaczają:

1) Zamawiający – Pan(i) …….., tel. ………, fax: …………., mail: …………….;

2) Wykonawca  – Pan(i) …….., tel. ………, fax: …………., mail: …………….;.

§ 5

1. Wykonawca może proponować zmianę Kluczowego Personelu Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę wchodzącą w skład Kluczowego Personelu.

2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowego Personelu w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osoby wchodzącej w skład Kluczowego Personelu;

2) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy osoby wchodzącej w skład Kluczowego Personelu;

3) jeżeli zmiana Kluczowego Personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany składu Kluczowego Personelu, jeżeli uzna i udowodni, że Kluczowy Personel nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.

4. W przypadku zmiany składu Kluczowego Personelu, nowy członek musi spełniać wymagania dla danego specjalisty, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowy Personel zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

§ 6

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:

a) w razie zwłoki w wykonaniu Umowy- w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w Umowie lub na jej podstawie;

b) w razie rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek przez stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2;

c) za każdy przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust.2.

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust.1, może on dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania z innych tytułów niż określone w ust.1.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.

§ 7

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie, zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych na skutek realizacji niniejszej umowy na wszelkich dopuszczalnych przez prawo polach eksploatacji a w szczególności:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub części utworów techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera;

) udostępnianie osobom trzecim, dokonywanie przez nich zmian, adaptacji, opracowań;

3) publikacja utworów lub ich części;

4) publiczne prezentowanie utworów lub ich części;

5) realizacja według utworu i jego zmian;

6) wykorzystanie poszczególnych elementów lub całości utworu, jego zmian, adaptacji.

2. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do danego utworu  następuje każdorazowo z dniem przyjęcia/akceptacji utworu przez Zamawiającego. Z tym też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy utworów.

3. Wraz z przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 1 ust.2 przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Wykonawca udziela tym samym Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na nieograniczone wykonanie zależnego prawa autorskiego do utworów (kontynuacja lub wykorzystanie utworów przez osoby trzecie), korzystania z nich i rozporządzania oraz do dokonywania w nich zmian, we wszelkich dopuszczalnych przez prawo polach eksploatacji a w szczególności:

1) utrwalania i zwielokrotniania całości lub części utworów techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera;

2) udostępnianie osobom trzecim, dokonywanie przez nich zmian, adaptacji, opracowań;

3) publikacji utworów lub ich części;

4) publicznym prezentowaniu utworów lub ich części;

5) realizacja według utworu i jego zmian;

6) wykorzystanie poszczególnych elementów lub całości utworu, jego zmian, adaptacji.

4. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot bez żadnych ograniczeń terytorialnych ani jakichkolwiek innych, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 9

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w  zakresie:

1) terminu wykonania usługi w przypadku:

a) wydłużenia procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy/roboty dla Projektu,

b) podpisania aneksu z Wykonawcą dostaw/robót budowlanych przedłużającego termin wykonania,

c) podpisania aneksu  do umowy o dofinansowanie projektu,

d) wystąpienia siły wyższej,

2) wynagrodzenia i płatności w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli jest ona wynikiem zmiany powszechnie obowiązującej,

b) zmiany kolejności wykonania części umowy bądź rezygnacji z jej realizacji,

c) zmiany umowy o dofinansowanie projektu.

§ 10

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie.

§ 12

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 14 dni o każdej zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.

§ 13

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3. Integralną cześć umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferta Wykonawcy.

..............................                                                                           .............................

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA

CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

zadanie pn.: „Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

zadanie pn.: „Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”

1. WSTĘP

1.1. Informacja o projekcie

Zadanie planowane jest do  realizacji w ramach Projektu pn.: „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Położenie

Przedsięwzięcie jest realizowane w województwie mazowieckim w powiecie pułtuskim w granicach  administracyjnych gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk i dotyczy budowy kanalizacji w następujących ulicach : ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Białowiejska, ul. 17 Sierpnia, ul. Wyszyńskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. New Britain, ul. Glinki, ul. Pod Wróblem, ul. Mickiewicza (do skrzyżowania z GS), GS, ul. Wiśniowej, ul. Winogronowej, osiedla przy ul. Śniegockiego, ul. Zielonej Dróżki, ul. Wspólnej, ul. Rybitew. Obecnie miasto Pułtusk posiada około 18 tyś. mieszkańców.

Cele Projektu

Przedsięwzięcie dotyczy realizacji Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, zakładającego realizację działań przyczyniających się do osiągnięcia zgodności 
z zapisami m.in. dyrektywy 91/271/EWG - poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i tzw. Master Planu.

Zakres rzeczowy projektu

Przedsięwzięcie planowane jest do  realizacji w ramach Projektu pn.: „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0130/16. W ramach niniejszego zadania przewidziano podział projektu  na trzy etapy, każdy z etapów podzielony został na zadania.

Planowane do realizacji zadania polegają na:

|  | Zadanie | Nazwa zadania | Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot dzialania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadanie nr 1.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Kościuszki | • Budowa 1,15 km sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz modernizacja przepompowni ścieków, odtworzenie nawierzchni. |
|  | Zadanie nr 1.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego dopływ z ul. Białowiejskiej i 17 Sierpnia oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej | • Wykonanie w ramach kontraktu ""zaprojektuj i wybuduj"" dokumentacji projektowej realizując założenia Programu Funkcjonalno Użytkowego, • Budowa około 2,04 km sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni; • Modernizacja około 0,25 km (przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, w tym budowa kanalizacj i deszczowej - 0,25 km) |
|  | Zadanie nr 1.3 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żwirki i Wigury i ul. New Britan , ul. Glinki | •Wykonanie w ramach kontraktu ""zaprojektuj i wybuduj"" dokumentacji projektowej realizując założenia Programu Funkcjonalno Użytkowego, • Budowa około 0,75 km sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni; |
|  | Zadanie nr 1.4 | Wymiana urządzenia do mechanicznego odwadniania osadów dla oczyszczalni ścieków w Pułtusku | Wykonanie projektu i roboty budowlane związane z adaptacją budynku do nowego urządzenia |
|  | Zadanie nr 1.5 | Stacja odwadniania osadów; zakup i dostawa urządzenia do odwadniania wraz z AKPIA | Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia do odwadniania osadów wraz z AKPIA dla oczyszczalni ścieków. Urządzenie umożliwiające odwodnienie osadów w ilości 0,25 tys. Mg s.m./rok |
| 2. | Zadanie nr 2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Śniegockiego | •Wykonanie w ramach kontraktu ""zaprojektuj i wybuduj"" dokumentacji projektowej realizując założenia Programu Funkcjonalno Użytkowego, • Budowa około 2,17 km sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni; |
|  | Zadanie nr 2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza ( od ulicy Pana Tadeusza do skrzyżowania z GS) | •Wykonanie w ramach kontraktu ""zaprojektuj i wybuduj"" dokumentacji projektowej realizując założenia Programu Funkcjonalno Użytkowego, • Budowa około 0,33 km sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni; |
|  | Zadanie nr 2.3 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie GS ( na działkach o nr ewi. : 1/2 i 42/23 obręb 18) | •Wykonanie w ramach kontraktu ""zaprojektuj i wybuduj"" dokumentacji projektowej realizując założenia Programu Funkcjonalno Użytkowego, • Budowa około 0,35 km sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni; |
|  | Zadanie nr 2.4 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Ul. Wiśniowa i ul. Winogronowa | •Wykonanie w ramach kontraktu ""zaprojektuj i wybuduj"" dokumentacji projektowej realizując założenia Programu Funkcjonalno Użytkowego, • Budowa około 0,82 km sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni; |
|  | Zadanie nr 2,5 | Zakup pojazdu specjalistycznego do konserwacji sieci kanalizacyjnej | Zakup specjalistycznego pojazdu |
| 3 | Zadanie nr 3.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej. Pod Wróblem (przepompownia ścieków) | •Wykonanie w ramach kontraktu ""zaprojektuj i wybuduj"" dokumentacji projektowej realizując założenia Programu Funkcjonalno Użytkowego, • Budowa około 0,82 km sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z budową przepompowni ścieków oraz z odtworzeniem nawierzchni; |
|  | Zadanie nr 3.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Białowiejskiej | •Wykonanie w ramach kontraktu ""zaprojektuj i wybuduj"" dokumentacji projektowej realizując założenia Programu Funkcjonalno Użytkowego, • Budowa około 0,81 km sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni; |
|  | Zadanie nr 3.3 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Zielona Dróżka (przepompownia ścieków) | •Wykonanie w ramach kontraktu ""zaprojektuj i wybuduj"" dokumentacji projektowej realizując założenia Programu Funkcjonalno Użytkowego, • Budowa około 0,81 km sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z budową przepompowni ścieków oraz z odtworzeniem nawierzchni; |
|  | Zadanie nr 3.4 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wspólna i Rybitew (przepompownia ścieków) | •Wykonanie w ramach kontraktu ""zaprojektuj i wybuduj"" dokumentacji projektowej realizując założenia Programu Funkcjonalno Użytkowego, • Budowa około 1,27 km sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z budową trzech przepompowni ścieków oraz z odtworzeniem nawierzchni; |

1.2. Definicje

Projekt – oznacza Projekt  „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk

Umowa - oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

Kontrakt na Roboty - oznacza Kontrakt (Umowę), który będzie zawarty z Wykonawcą Robót

Usługi - oznaczają wszelkie działania, opracowania, raporty, dokumenty jakie mają być wykonywane przez Inżyniera w ramach Umowy, określone szczegółowo w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia

Strona lub Strony - oznacza strony Umowy, czyli Zamawiającego lub Inżyniera.

Inżynier Kontraktu/Inżynier - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną wybraną przez Zamawiającego, która będzie realizować Usługi.

Wykonawca Robót - oznacza podmiot wykonujący Roboty w ramach Kontraktu na Roboty nadzorowanego przez Inżyniera.

2. Prawa Zamawiającego

Zamawiający będzie miał w szczególności następujące prawa:

1) Na każdym etapie wykonywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu Zamawiający ma prawo  do kontroli postępu i jakości robót i usług wykonywanych w ramach Projektu, oraz kierowania  do zespołu realizującego działania  w ramach usługi Inżyniera Kontraktu wniosków i zastrzeżeń  w sprawach związanych z realizacją Projektu.

2) Zamawiający ma prawo do wglądu do wszystkich dokumentów powstałych w trakcie realizacji  niniejszej Umowy, przez upoważnione przez siebie osoby.

3. Cele umowy

Celem Umowy jest profesjonalne świadczenie usług polegających na zarządzaniu kontroli i nadzorze nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 , w zakresie technicznym , administracyjnym i finansowym, a także na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad robotami, w szczególności  w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r., Inżynier zapewnieni kompleksowy nadzór inwestorski tj. pełnienie przez Wykonawcę roli Inżyniera zgodnie z Warunkami FIDIC CZEROWNY / ŻÓŁTY  lub równoważne.

Nadzór musi być prowadzony przez personel Inżyniera posiadający odpowiednie uprawnienia przewidziane ustawą Prawo Budowlane.

Zarządzanie będzie obejmowało m.in. organizację, nadzór i koordynację procesu inwestycyjnego Kontraktów. Inżynier będzie również włączony w proces przygotowania inwestycji tj. zaangażowany w wyłonienie wykonawców poszczególnych robót oraz zobowiązany do sprawdzenie i zatwierdzanie opracowywanej dokumentacji projektowej przez wykonawców. Celem przygotowania jej pod potrzeby realizacji .

Wykonanie Umowy winno zapewnić wysoką jakość i  prawidłową realizację Robót, terminowe ich zakończenie zgodnie z Kontraktem na Roboty oraz egzekwowanie usuwania wad w Okresie Zgłaszania Wad.

Oczekiwanymi efektami pracy Inżyniera będą:

- Raporty zatwierdzane przez Zamawiającego;

- Protokoły odbiorów;

- Świadectwa Przejęcia;

- Sprawozdawczość zgodna z wymaganiami Zamawiającego;

- Świadectwa Wykonania potwierdzające właściwe i zgodne z wymaganiami Zamawiającego wykonanie Kontraktu na Roboty;

- Rozliczenie rzeczowo-finansowe Kontraktu na Roboty, w tym zweryfikowane Oświadczenie Końcowe Wykonawcy Robót. Rozliczenia te muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego, instytucji zarządzającej i pośredniczących;

- inne wynikające z Kontraktu na Roboty i obowiązków Inżyniera.

4. Zakres usług

4.1. Informacje ogólne Przedmiotem Umowy jest Usługa świadczona przez Inżyniera, związana z zarządzaniem technicznym, administracyjnym i finansowym Kontraktami  na Roboty budowlane i dostawy urządzeń przewidziane w projekcie.

Zarządzanie będzie obejmowało m.in.:

1) organizację, nadzór i koordynację procesu inwestycyjnego Kontraktów na Roboty i dostawy;

2) wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu,

3) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności Prawa budowlanego,

4) sporządzanie raportów,

5) niezbędna pomoc w zakresie prawnym (uzyskanie prawa dysponowania terenu przez Zamawiającego pod budowaną sieć, pomoc w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji przez Zamawiającego itp.)

6) rozliczenie finansowe Kontraktów na Roboty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Kontrakty na roboty realizowany będą  zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC – żółta książka oraz FIDIC – Czerwona książka. lub równoważny

Inżynier w ramach Umowy zapewni biuro o odpowiednim standardzie wyposażone w niezbędne meble i sprzęt biurowy oraz poniesie wszelkie koszty związane z zaopatrzeniem w media i bieżącym utrzymaniem biura i eksploatacją urządzeń.

Każdy pracownik Biura Inżyniera powinien mieć zapewniony niezbędny sprzęt ochrony osobistej (ubrania, kaski, rękawice robocze itp.) wynikające z zakresu czynności pracownika, a przewidziany przez odpowiednie przepisy BHP.

Nie przewiduje się zakupu wyposażenia biura w imieniu Zamawiającego w ramach zawartej Umowy.

4.3. Działania szczegółowe

4.3.1. Działania Inżyniera obejmują między innymi:

- Udział w pracach komisji przetargowej oraz weryfikacja specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programów funkcjonalno-użytkowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych pod kątem rozwiązań technicznych;

- weryfikowanie dokumentacji projektowej, sporządzanej przez wykonawców w ramach Kontraktów na roboty

- Inżynier dokona sprawdzenia dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego tj. Dokumentacji Projektu, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację opracowań

- Inżynier dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją,

- Podczas sprawdzania dokumentacji Inżynier zobowiązany jest do wskazania problemów mogących powstać, w trakcie realizacji robót budowlanych, problemów i ewentualnych roszczeń wynikających z dokumentacji Zamawiającego oraz zaproponowanie zmian i niezbędnych działań, mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów.

- Przekazanie Wykonawcom Robót Terenu Budowy oraz dokumentów, o których mowa w Kontraktach na Roboty, w imieniu Zamawiającego;

- Zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji Projektu, stałej obecności członków Zespołu odpowiedzialnych za nadzór nad prowadzonym aktualnie rodzajem prac budowlanych. Biuro Inżyniera Kontraktu

- Inżynier Kontraktu kontroluje zgodność oznakowania robót z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

- Sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli -inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm) i warunkami pozwolenia na budowę, w tym rzetelne i terminowe prowadzenie zapisów w Dzienniku Budowy dokumentujących stan budowy;

- udziału w rozwiązywaniu, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu;

- prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności, jakości wykonywanych prac oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektu, Dokumentacji Budowy oraz praktyką inżynierską, w tym sprawdzania rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji prac z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, porządku i zgodność z organizacją ruchu;

- organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcą robót budowlanych i projektowych przy udziale Zamawiającego ,   w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów wykonawcy robót budowlanych, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów oraz przepisami i normami, wpływu czynników zewnętrznych na realizację tych robót,

- Inżynier Kontraktu sporządza raporty miesięczne z postępu robót uwzględniające zaawansowanie finansowe na dany miesiąc, raporty za miesiąc poprzedni powinny zostać złożone do każdego 10 dnia następnego m-ca, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez Inżyniera Kontraktu powinny być przez niego przedstawiane Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót,

- Inicjowanie i organizację, stosowanie do potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, w uzgodnionym terminie, narad technicznych na terenie budowy, z udziałem przedstawicieli Wykonawców Robót i Zamawiającego, prowadzenie rejestru narad, sporządzanie protokołów z narad technicznych i przekazywanie kopii protokołów wszystkim uczestnikom narad technicznych;

- kontrolowania przestrzegania przez wykonawców zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w szczególności poprzez:

a) sprawdzenie i zatwierdzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

b) bieżącą kontrolę zgodności prowadzenia prac i składowania materiałów z zasadami bezpieczeństwa,

c) wnioskowanie do wykonawcy o usunięcie z terenu budowy każdej osoby, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;

- dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac;

- kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów

- opracowanie i wdrożenie procedury odbioru robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, dostarczenia kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbiorowych

- Inżynier Kontraktu kontroluje zgodność oznakowania robót z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

- merytorycznego i formalnego sprawdzenia treści składanego przez wykonawców protokołów częściowego odbioru wykonanych robót i protokołu odbioru końcowego robót, do których otrzymania Wykonawców  uważa się za uprawnionych.

- sprawdzenie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołów częściowego odbioru wykonanych robót i protokołu odbioru końcowego robót i przedłożenie ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia. Protokół częściowego odbioru wykonanych robót zostanie uznany za zatwierdzony jeżeli Zamawiający, w okresie 7 dni roboczych od dnia jego przedłożenia do zatwierdzenia, nie wyda poleceń wprowadzenia zmian. Do każdego protokołu częściowego odbioru wykonanych robót zostaną załączone wszelkie zatwierdzone przez Inżyniera Obmiary, odbiory (protokoły odbiorów), Rozliczenie oraz inne dokumenty uzasadniające Rozliczenie. Każdy protokół częściowego odbioru wykonanych robót i protokół odbioru końcowego robót powinien zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały zapłacone w terminie;

- Inżynier Kontraktu weryfikuje faktury oraz protokoły odbioru wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym i rachunkowym, załączone do odbiorów dokumenty winny być sprawdzone i podpisane przez: Inżyniera Kontraktu i Inspektorów nadzoru oraz Kierownika Budowy,

- W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inżynier Kontraktu zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania, zawiadamiając o tym na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót oraz autora projektu,

- przeprowadzanie z zastrzeżeniem udziału Zamawiającego, odbiorów robót zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla Inwestycji,

- rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,

- występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego o wprowadzenie do dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą robót budowlanych a w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub usterek albo stwierdzenia konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian, zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji projektowej,

- dokumentowanie niezależnie od wpisów dokonywanych w dzienniku budowy oraz prowadzenie dodatkowej identyfikacji robót podlegających zakryciu metodą fotograficzną (cyfrową) - bieżące dokumentowanie czynności budowlanej przed jej zakryciem, w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania robót,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót; w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Autora Projektu lub – w uzgodnieniu z Zamawiającym i po jego akceptacji co do zakresu i ceny - rzeczoznawców,

- zgłaszanie Autorowi Projektu zastrzeżeń do dokumentacji projektowej oraz dokonywanie niezbędnych uzgodnień i/lub wyjaśnień,

- ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych,  opracowywanie protokołów konieczności wykonywania robót zamiennych, uzupełniających  lub dodatkowych z uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego,

- naliczanie kar umownych dla wykonawcy robót budowlanych i przekazywanie danych Zamawiającemu w celu ich egzekwowania

- decydowania o sposobie zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na terenie budowy;

- Inżynier, po przeprowadzeniu stosownych analiz, sprawdzeń, obliczeń lub innych właściwych dla danej sytuacji czynności, będzie wnioskował do Zamawiającego o:

a) wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektu lub Dokumentacji Budowy,

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego eksperta (Inspektora, Rzeczoznawcę),

c) zlecenie usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca nie usunie ich

w wyznaczonym terminie,

d) zmianę terminu wykonania prac w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika

z winy lub zaniedbań

e) zatwierdzanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedstawionego przez Wykonawcę Robót oraz jego zmian,

g) opinię do wniosku Wykonawcę dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę Przedstawiciela Wykonawcy lub innej osoby wskazanej przez Wykonawcę w swojej ofercie jako osoba skierowana do pracy przy realizacji Projektu,

h) udzielenie zamówień niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

- sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego Żądania, dokumentów lub danych niezbędnych Zamawiającemu dla potrzeb wywiązania się z obciążających go obowiązków. W treści Żądania Zamawiający poinformuje Inżyniera, jeżeli  żądanie to związane będzie z przygotowaniem wniosku o płatność. Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia na Inżyniera  obowiązku cyklicznego przedstawiania określonych przez siebie dokumentów lub danych we wskazanych przez siebie terminach;

- uzupełniania, wyjaśniania i dokonywania korekty dokumentów lub danych o których mowa w pkt. 33 i w trybie tam ustalonym

- wyegzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych przygotowania Dokumentacji Powykonawczej (Odbiorowego) wraz z jej sprawdzeniem i zapewnienie dostarczenia przez Wykonawcę Robót wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane, a także sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektów do dokonania przez Zamawiającego i uprawnione służby komisyjnego odbioru ostatecznego oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych do tego dokumentów;

- przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów rozliczających środki trwałe;

- przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia książki obiektu/ów

- sprawdzenie protokołu końcowego odbioru robót i innych dokumentów wymaganych warunkami Kontraktu oraz przekazanie ich Zamawiającemu

- sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcę oraz rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu;

- Inżynier Kontraktu informuje Zamawiającego o obecności niezgłoszonych Podwykonawców na budowie w ciągu 2 dni od powzięcia informacji o obecności niezgłoszonych Podwykonawców,

- Inżynier Kontraktu powiadamia stosowne władze w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych,

- Dla zadań związanych z realizacją w systemie zaprojektuj i wybuduj Inżynier zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy  zgodnie z  Programem Funkcjonalno-Użytkowe przekazanym przez Zamawiającego.

- Inżynier Kontraktu sprawdzi kompletność dokumentów w tym Programy Funkcjonalno-Użytkowe w zakresie prawidłowego wykonania Kontraktów realizowanych w ramach „FIDIC - Żółta Księga” lub równoważnym.

- Inżynier Kontraktu na etapie opracowywania dokumentacji projektowej ma wgląd opiniuje i akceptuje wszelkie opracowania niezbędne do sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

- Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za egzekwowanie terminowej realizacji usług projektowych i przedstawia Zamawiającemu do akceptacji wszelką dokumentację projektową.

- W przypadku, gdyby w czasie wykonywania umowy zaszła konieczność podjęcia przez Inżyniera Kontraktu jakichkolwiek czynności dla prawidłowej realizacji tej umowy oraz innych czynności Inżyniera niezbędnych do wykonania umowy na roboty objęte nadzorem, które to czynności nie zostały wprost wymienione w umowie, jak i dokumentach przetargowych, a wynikają z przepisów prawa, Inżynier Kontraktu wykona te czynności z najwyższą starannością, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy.

- sprawdzenie, czy polisy ubezpieczeniowe zostały wystawione prawidłowo i są utrzymywane przez Wykonawców Robót zgodnie z Kontraktem na Roboty

- kontrolowanie postępu Robót, harmonogramów i wszelkich związanych z tym działań podejmowanych przez Wykonawców Robót; wydawania Wykonawcom Robót poleceń potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy dotyczących usunięcia wad, przeprowadzenia prób i/lub kontroli wymaganych przy robotach (lub ich elementach) ulegających zakryciu;

- kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, j) żądanie od Wykonawcy Robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwe wykonanych Robót, a także zawieszenia dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z zawartymi Kontraktami na Roboty;

- ustalanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koniecznych zmian w zakresie ilości Robót i zmian w kolejności i terminach wykonywania jakichkolwiek prac.

- zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową;

- ocena i zatwierdzanie przy współpracy z nadzorem autorskim rysunków i innych dokumentów wykonywanych przez Wykonawcę Robót oraz zatwierdzanie za zgodą Zamawiającego ewentualnych zmian w dokumentacji proponowanych przez Wykonawców Robót i uzgadnianie ich z autorami dokumentacji projektowej;

- sprawdzanie rozliczeń przedstawianych przez Wykonawcę Robót i wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności i Końcowych Świadectw Płatności, Świadectw Przejęcia i Wykonania oraz innych wymaganych dokumentów (np. takich, jak certyfikaty jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty, gwarancje, itp.)

- wystąpienie w stosownym czasie o udzielenie pełnomocnictw umożliwiających reprezentowanie Zamawiającego.

- informowanie Zamawiającego o występujących oraz przewidywanych problemach oraz natychmiastowe podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych, a także o wszelkich zagrożeniach co do terminowej realizacji Robót i prawidłowego wykonywania Kontraktów na Roboty oraz propozycji przeciwdziałania tym zagrożeniom;

- sprawdzanie i opiniowanie dokumentów roszczeniowych Wykonawcy Robót;

- sporządzanie wszelkich dokumentów wymaganych zgodnie z Kontraktami na Roboty lub przez Zamawiającego, a także dostarczanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących wykonywania Kontraktów na Roboty;

- uczestniczenie w próbach i przejęciu Robót;

- przegląd i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (z dokumentacją geodezyjną oraz dokumentacją techniczno-ruchową Urządzeń włącznie);

- egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę Robót - obsługa Okresu Zgłaszania Wad;

- wykonywanie wszystkich innych czynności Inżyniera określonych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktów na Roboty; oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych, a także z FIDC oraz Umowy.

4.3.2. Inżynier zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej i od odpowiedzialności zawodowej z tytułu wykonywania Usług w ramach Umowy. Inżynier w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami opłaconymi już składek oraz terminów płatności dalszych składek. Wszystkie wymagane ubezpieczenia – Inżynier zobowiązany jest utrzymać przez cały czas obowiązywania Umowy.

4.4. Zakres odpowiedzialności Inżyniera

4.4.1. Inżynier będzie odpowiedzialny za:

a) wykonywanie Usług w taki sposób, aby wykonawstwo Robót było najwyższej jakości oraz aby Roboty zostały zrealizowane w zaplanowanym terminie (w Czasie na Ukończenie określonym w Kontraktach na Roboty) i w ramach przyjętych cen (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej);

b) sprawowanie nadzoru nad Robotami w ramach Kontraktów na Roboty zgodnie z polskim Prawem budowlanym;

c) zarządzanie Kontraktami na Roboty;

d) pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktów na Roboty FIDIC lub równoważne;

e) koordynację Robót realizowanych zarówno w ramach Kontraktów na Roboty, jak i za koordynację wykonywania w ścisłej współpracy z Zamawiającym;

f) stałe monitorowanie realizacji Robót;

g) dostarczanie raportów, opracowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4.4.2. Inżynier uzyska pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy taka zgoda wymagana jest do wydania instrukcji przez Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktów na Roboty.

4.4.3. Inżynier nie ma prawa do:

a) wprowadzenia zmian do warunków Kontraktów na Roboty w szczególności dotyczących ceny, zakresu Robót lub Czasu na Ukończenie;

b) zwalniania Wykonawcy Robót z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktów na Roboty;

5. Okres realizacji: od dnia podpisania Umowy przez czas realizacji robót przez wyłonionych Wykonawców robot budowlanych i dostawców urządzeń  i rozliczenia końcowego Kontraktu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia raportu końcowego z zastrzeżeniem obowiązków w okresach rękojmi. Planowany okres realizacji Inwestycji do 31.08.2020r.

6. Wymagania dotyczące personelu Inżyniera

6.1. Zespół kluczowych specjalistów

a) Kierownik Zespołu – Inżynier Rezydent specjalista w zakresie zarządzania, nadzorowania i rozliczania kontraktów - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i wykształcenie:

• doświadczenie w zarządzaniu kontraktami, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  składania ofert pełniła funkcję Inżyniera lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego lub kierownika Projektu jako przedstawiciel wykonawcy, przy co najmniej jednym kontrakcie o wartości nadzorowanych robót budowlanych co najmniej 3 mln zł,

b) Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót sanitarnych  - spełniający następujące wymagania – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa  (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz min. 3 lata doświadczenia zawodowego,

c) Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót elektrycznych  - spełniający następujące wymagania – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa  (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz min. 3 lata doświadczenia zawodowego,

d) Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót drogowych - spełniający następujące wymagania – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz min. 3 lata doświadczenia zawodowego,

e) Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie projektowania  - spełniający następujące wymagania – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

• uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa  (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz min. 3 lata doświadczenia zawodowego,

Zamawiający dopuszcza łączenie możliwość łączenia funkcji .

6.2. Pozostały Personel Inżynier zapewni swojemu zespołowi niezbędne wsparcie i właściwą pomoc techniczną oraz udział innych specjalistów o odpowiednim doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów technicznych i/lub prawnych we wszelkich dziedzinach związanych z zakresem Usług wykonywanych przez Inżyniera ( tj. Inżynier drogowy, inżynier elektryk, automatyk, specjaliści ds. ochrony środowiska, geodeta, i inni). Wszyscy specjaliści muszą być wolni od potencjalnego konfliktu interesów w zakresie powierzonych im zadań.

6.3. Obowiązki Inżyniera w stosunku do Personelu Inżynier zobowiązany jest w szczególności:

1) opłacić specjalistów zatrudnionych dla świadczenia Usług w ramach niniejszej Umowy;

2) zapewnić specjalistom transport lokalny na terenie objętym inwestycją,

3) zapewnić obsługę biurową i administracyjną.

7. Obowiązki Zamawiającego  Zamawiający zapewni Inżynierowi:

a) niezbędną dokumentację, obejmującą: 1 egzemplarz zawartych wszystkich Kontraktów na Roboty (kopia wraz z załącznikami), których nadzór jest objęty niniejszą umową oraz dostęp do pozostałych posiadanych materiałów niezbędnych do prawidłowego realizowania Kontraktów na Roboty;

b) w razie konieczności pomoże we wszystkich sprawach formalnych tj. w przypadkach, gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez odpowiednie przepisy i tam, gdzie Wykonawca jest uprawniony do występowania w imieniu Zamawiającego,

c) dostarczy Wykonawcy listę personelu, pełniącego funkcje kierownicze w realizacji projektu wraz z opisem ich kompetencji i uprawnień przysługujących w trakcie realizacji Zamówienia.

8. Raporty

8.1. Wymagania dotyczące raportów Inżynier zobowiązany jest do przygotowania Raportów kwartalnych i Raportu końcowego i przekazania ich Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. Każdy z wymienionych rodzajów raportów powinien zawierać część ogólną o podobnym układzie opisu. W części ogólnej należy umieścić w szczególności:  - jednostki biorące udział w zarządzaniu Projektem, - ogólne informacje o Kontraktach na Roboty i umowę na świadczone Usługi - kluczowe daty realizacji kontraktu.

1) Raport kwartalny

Inżynier w ciągu 10 dni po zakończeniu odpowiednio kwartału będzie przedkładał raporty kwartalne dla Kontraktów na Roboty. Będą one podstawą do realizacji płatności przez Zamawiającego na rzecz Inżyniera.

Raport ten powinien zawierać przede wszystkim:

1) zwięzły opis przebiegu realizacji Kontraktu na Roboty,

2) opis i podsumowanie głównych działań Inżyniera oraz wydawanych poleceń uwzględnieniem ustaleń protokołów z odbytych narad koordynacyjnych z wykonawcą Umów na Roboty,

3) krótki i rzeczowy opis ewentualnych zagrożeń powstałych w trakcie wykonywania Robót przez Wykonawcę Robót wraz z propozycją działań, które powinien podjąć Zamawiający w celu ich wyeliminowania,

4) Inne informacje

2) Raport końcowy

Zostanie sporządzony i dostarczony nie później niż 30* dni od dnia wystawieniu przez Inżyniera ostatniego Świadectwa Wykonania w ramach nadzorowanych Kontraktów na Roboty.

* liczba dni zostanie zmieniona w zależności od deklaracji Wykonawcy o skróceniu terminu w  związku z kryterium wyboru w postępowaniu

Raport końcowy powinien zawierać:

1) Pełny opis wykonania Robót

2) Analizę finansową Kontraktów na Roboty;

3) Podsumowanie realizacji umowy

4) Zestawienie powstałego majątku trwałego zgodnie z klasyfikacją Środków Trwałych

8.2. Przedkładanie i zatwierdzanie raportów

Wszystkie raporty i materiały sprawozdawcze będą przekładane do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Raporty winny być opracowane w języku polskim i składane na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Pułtusku, ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk.

Wzór raportów zaproponuje do zatwierdzenia Inżynier w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy.  Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania każdego z raportów, powiadomi Inżyniera o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych raportów tj. kwartalnych lub raportu końcowego, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.

# Text boxes

## DYREKTOR

## /-/ Waldemar Wojtaszek

## WICEDYREKTOR

## /-/ Wanda Kozińska

Zatwierdził

data, 22.06.2017r.

cena oferowana minimalna brutto

X =				x 100 pkt x Wk

cena badanej oferty brutto